

Sumário

**Plano de Projeto**

*Template para a elaboração do projeto.*

**ATIVIDADE**

[1. Título do projeto 3](#_Toc150461305)

[2. Introdução 3](#_Toc150461306)

[2.1. Objetivo do Plano de Projeto 3](#_Toc150461307)

[2.2. Risco do projeto 3](#_Toc150461308)

[3. Escopo do projeto 3](#_Toc150461309)

[3.1 Descrição do Escopo do Produto 3](#_Toc150461310)

[3.2 Objetivos do Projeto 3](#_Toc150461311)

[3.3 Premissas e Restrições 3](#_Toc150461312)

[3.4 Ciclo de Vida do Projeto 4](#_Toc150461313)

[3.5 EAP do Projeto 5](#_Toc150461314)

[4. Cronograma 6](#_Toc150461315)

[4.1 Cronograma Detalhado 6](#_Toc150461316)

[5. Recursos 6](#_Toc150461317)

[5.1 Funções e Responsabilidades 6](#_Toc150461318)

[5.2 Plano de Treinamentos 7](#_Toc150461319)

[5.3 Plano de Aquisição 7](#_Toc150461320)

[7. Orçamento 8](#_Toc150461321)

[8. Comunicação 9](#_Toc150461322)

[9. Planejamento do monitoramento e controle 9](#_Toc150461323)

[10. Observações 10](#_Toc150461324)

[11. Outros Planos 10](#_Toc150461325)

[12. Anexos 10](#_Toc150461326)

[13. Referências 10](#_Toc150461327)

1. Título do projeto

Van Go

2. Introdução

## 2.1. Objetivo do Plano de Projeto

O principal objetivo do projeto é construir o aplicativo, adquirindo estudantes, trabalhadores e motoristas ao longo do desenvolvimento do projeto, a fim de colocar nosso aplicativo no mercado com usuários já interessados e arrecadar quantia suficiente para a continuação do Negócio.

## 2.2. Risco do projeto

**

3. Escopo do projeto

## 3.1 Descrição do Escopo do Produto

Um aplicativo móvel para o usuário e para o motorista que estará prestando o serviço, o cliente pode ver todas as opções possíveis de transporte que pode ser contratado baseado na sua rota, contratar esses serviços e modificar suas contratações, observar os dados. E o motorista pode fazer publicação de seu serviço, receber pagamentos pelo app, e receber informações sobre seus clientes.

## 3.2 Objetivos do Projeto

O principal objetivo do projeto é adquirir estudantes, trabalhadores e motoristas suficientes para arrecadar uma quantia aceitável de dinheiro para mover o negócio.

## 3.3 Premissas e Restrições

Premissas:

* Estudantes e trabalhadores ainda necessitarão de transportes de terceiros;
* Nossa equipe estará empenhada no projeto;
* Motoristas e passageiros conseguirão realizar as negociações e chegar a um acordo;

Restrições:

* Não disponibilizaremos nosso serviço de van;

## 3.4 Ciclo de Vida do Projeto

|  |  |
| --- | --- |
| **Fase** | **Descrição** |
| Plano do Projeto | A fase Plano do Projeto consiste no planejamento a ser realizado para o projeto que consiste, em grande parte, na documentação e organização do projeto. Ele irá ser composto da documentação do Objetivo do Projeto, Escopo do Produto, Escopo do Projeto, Riscos do Projeto, Cronograma do Projeto, Recursos necessários, Plano de Comunicação.  Está etapa estará finalizada quando todos as documentações forem aprovadas e comunicadas devidamente às partes interessadas. |
| Estrutura do Produto | A fase Estrutura do Produto consite na construção da estrutura a ser utilizada para montar o produto. Sendo elas o levantamento de Requisitos Funcionais e Não Funcionais, Diagramas UML, Arquitetura do Banco de Dados e a escolha da metodologia par produzir o produto.  Está etapa estará finalizada quando a Estrutura do Produto for documentada e aprovada e comunicada devidamente às partes interessadas. |
| MVP (Produto Mínimo Viável) | A fase MVP consiste na construção de um MVP do produto levando em consideração a Estrutura do Projeto constuida. Sendo elas a Prototipação do Produto, Criação do Banco de Dados, Contrução do Back End do Produto, Contrução do Front End do Produto e Apresentação do MVP a às partes interessadas.  Está etapa estará finalizada quando o MVP for apresentado às partes interessadas. |
| Finalização do Produto | A fase Finalização do Produto consiste nas finalizações necessárias para o Produto deixar de ser um MVP e se tornar o Produto desejado, seguindo a Estrutura do Projeto e aos primeiros testes. Sendo elas o Recolhimento e tratamento do FeedBack feito pelo Cliente e partes interessadas, Correção do produto nos problemas encontrados nos FeedBack, Adição de Funções Faltantes indicadas pelo FeedBack e a Entrega do Produto ao Mercado.  Está etapa estará finalizada quando o Produto for disponibilizado para uso pelos Clientes nas plataformas devidas. |

## 3.5 EAP do Projeto

Diagrama

Descrição gerada automaticamente

4. Cronograma

## 4.1 Cronograma Detalhado

O cronograma foi especificado utilizando Project Libre, arquivo com cronograma pode ser encontrado em 12. Anexo

5. Recursos

## 5.1 Funções e Responsabilidades

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Funções** | **Responsabilidades** | **Profissional** |
| Gerente do projeto | Coordenar Projeto | 1 profissional |
| Desenvolvedor pleno Backend | Desenvolver o Backend do produto | 2 profissionais |
| Desenvolvedor pleno Frontend | Desenvolver o frontend do produto | 2 profissionais |
| Desenvolvedor pleno Banco de Dados | Desenvolver o banco de dados do produto | 1 profissional |
| Arquiteto de soluções | Arquitetura e estrutura do sistema | 1 profissional |
| DevOps | Infraestrutura e criação de ambiente em nuvem | 1 profissional |
| Analista | Contratação e salários | 1 profissional |
| Analistas | contabilidade | 1 profissional |

## 5.2 Plano de Treinamentos

|  |  |
| --- | --- |
| **Treinamento** | **Data Limite** |
| Estudo das personas(motorista/passageiro) | <dd/mm/aaaa> |
| Treinamento para integração com API de terceiros (mapa, pagamento) |  |

## 5.3 Plano de Aquisição

|  |  |
| --- | --- |
| **Item** | **Qtde.** |
| Licença do banco de dados | 1 |
| Licença para ambiete em nuvem(Google Cloud/Azure/AWS) | 1 |
| Acesso para API de mapa e bancos para pagamentos e recebimentos | Mapa: 1  Bancos: 3 físicos/ 6 virtual |
| Licença para divulgar o aplicativo a play store | 1 |

7. Orçamento

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Custo** | **Valor Planejado** |
| Recursos Humanos | R$ - 46.000,00 |
| Equipamentos | R$ - |
| Licenças de Software | R$ - 1.000,00 |
| Viagens | R$ - |
| Treinamentos | R$ - 1.000,00 |
| Diversos | R$ - 2.000,00 |
| Total do Projeto | R$ - 50.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Funções** | **Salario** |
| Gerente do projeto | R$ - 8.000,00 |
| Desenvolvedor pleno Backend | R$ - 6.000,00 |
| Desenvolvedor pleno Frontend | R$ - 6.000,00 |
| Desenvolvedor pleno Banco de Dados | R$ - 6.000,00 |
| Arquiteto de soluções | R$ - 6.000,00 |
| DevOps | R$ - 6.000,00 |
| Analista | R$ - 4.000,00 |
| Analistas | R$ - 4.000,00 |

8. Comunicação

Comunicação será realizada de acordo com a Matriz de Comunicações localizada em **12. Anexos**.

9. Planejamento do monitoramento e controle

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Item** | **Forma de Monitoramento** | **Periodicidade** |
| Escopo | Reunião | Única |
| Cronograma | Software | Semanal |
| Partes envolvidas | Reunião/email | Única |
| Recursos | Software | Semanal |
| Custos | Software | Mensal |
| Comunicação | Reunião/email | Semanal |
| Riscos | Planilha de risco e Reunião | Mensal |
| Aquisições | Software | Semanal |
| Entregáveis | Cronograma do projeto/reunião | Semanal |
| Qualidade | Reunião | Semanal |

10. Observações

Não há Observações sobre o Plano do projeto

11. Outros Planos

**

12. Anexos



13. Referências

Não há Referências no Plano de Projeto

